# Meeting Protokoll 24.11.2021
Anwesenheit:	Prof. Lochau, Josef Matwich

### Scrum
- Jedes Teammitglied sollte in der Lage sein eine Demo vom Projekt zu starten.
- Tests für Code schreiben → Code überarbeiten (Refactoring) → Tests ausführen
  - Prof. Lochau hatte angemerkt, dass ich viel in einer Methode mache, was für den ersten Ansatz kein Problem ist. Zu Scrum gehört deswegen auch das Prinzip, welches oben genannt ist.
  - Klare Empfehlung JUnit zum Testen des Java-Projektes zu verwenden.
### Anforderungen
- Aufgrund des Austretens von Julia wird die Visualisierung bzw. Benutzerüberfläche nicht mehr Teil der Anforderungen sein.
- Das Projekt sollte am Ende einen Stand haben, dass man es an ein Nachfolgeteam übergeben kann, welches dann eine Visu aufsetzt.
- Benutzerfreundlich, sodass man nicht mehrere Konsolenprogramme hat
  - Um den C++ SIFReader irgendwie etwas basteln, dass man einen Filechooser hat, z.B., dass vom Java-Projekt ein Script aufgerufen wird o.ä.

### Datenverarbeitung
- RDF ist Teil der Anforderung, aber OWL nicht, d.h. die ganze Typisierung und Ontologie können wir erstmal außen vor lassen. (keine Prio)
- Wir können uns die RDF-Struktur selber festlegen bzw. definieren
  - Wir sollten auch eigene URLs definieren, in denen nicht „tobiasvente“ steht.
  - Zudem mit griffigen Präfixen arbeiten, sodass man nicht immer die komplette URL#Camera hat, sondern Präfix:Camera.
  - Hierachische Aufbearbeitung der Daten aus dem SIF-File (im Rahmen der Möglichkeiten).
  - SI-Unit Standard verwenden
- Jede RDF-Datei, die nach der von uns festgelegten RDF-Struktur erstellt wurde, soll in die Datenbank geschrieben werden können.
  - Also kein 100% dynamischer RDF zu CaosDB Adapter, sondern nur im Kontext der Experimente.